IA y Salud: Guía Digital para Personas Mayores

Hito 2 — Diseño de la Solución y Primer Incremento Funcional

Cliente: Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) — Posta Central

Contraparte: Evelyn Cáceres Burrows, Jefa de Proyecto · Álvaro, Asesor Técnico

Javiera Lamilla — Scrum Master

Germán Peralta — Product Owner

Brandon Duarte — QA

Desarrollo frontend y backend: todo el equipo

PINGESO · Ingeniería Civil Informática

Universidad de Santiago de Chile

31 de julio de 2026

# 1. Propuesta de Solución

## 1.1 Descripción del problema

Las personas adultas mayores enfrentan crecientes barreras para acceder e interpretar correctamente información de salud en un contexto donde el uso de herramientas de inteligencia artificial (buscadores conversacionales, chatbots, asistentes) se vuelve cada vez más común. Sin una alfabetización digital adecuada, este grupo etario queda expuesto a desinformación, uso inseguro de estas herramientas o desconfianza total hacia ellas.

## 1.2 Objetivo general

Entregar una guía digital interactiva que eduque a personas mayores sobre qué es la IA, cómo usarla de forma crítica y segura, y cómo aplicarla específicamente para informarse sobre salud, siempre bajo la premisa de que la aplicación entrega información educativa y no reemplaza la consulta médica.

## 1.3 Objetivos específicos

- Objetivo específico 1: enseñar conceptos básicos de IA (qué es, qué puede y qué no puede hacer) mediante módulos con lecciones progresivas.

- Objetivo específico 2: permitir la práctica guiada (hacer preguntas, leer respuestas, verificar información) reforzada con quizzes de verificación de aprendizaje.

- Objetivo específico 3: ofrecer un asistente conversacional acotado (lista blanca de temas) para conversar sobre salud una vez superados los módulos previos.

- Objetivo específico 4: registrar el progreso del usuario (lecciones completadas, quizzes aprobados, insignias) para motivar la continuidad del aprendizaje.

## 1.4 Usuarios

Usuario primario

- Personas mayores de 60 años, usuarias o acompañantes de usuarios del HUAP.

- Nivel de alfabetización digital heterogéneo: desde quien nunca ha usado un chatbot hasta quien maneja WhatsApp con soltura.

- Dispositivo predominante: teléfono celular. La aplicación se diseñó mobile-first (contenedor de 480 px y barra de navegación inferior).

- Limitaciones consideradas: agudeza visual reducida, menor precisión motriz y fatiga lectora.

Usuarios secundarios

- Organizaciones comunitarias y agrupaciones de adultos mayores.

- Programas municipales de envejecimiento activo.

- Iniciativas públicas de educación en salud.

- Administrador del hospital (rol admin implementado): gestiona la lista blanca del chatbot desde /admin/chatbot, sin intervención del equipo de desarrollo.

El acceso a la plataforma se realiza mediante cuenta de Google. Durante el Sprint 2 se implementó además un modo invitado sin registro, que fue retirado el 27 de julio de 2026.

## 1.5 Alcance definitivo

| INCLUYE | NO INCLUYE |
| --- | --- |
| Interfaz web responsiva y accesible (celular y escritorio) | Diagnóstico, triaje o tratamiento médico |
| Tres módulos educativos guiados con 13 lecciones progresivas | Reemplazo de la atención clínica presencial o telemática |
| Chatbot híbrido: texto libre y sugerencias, con lista blanca | Integración con fichas, bases de datos o sistemas del HUAP |
| Registro de progreso, quizzes e insignias por usuario | Respuestas de IA fuera del dominio clínico validado |
| Fallbacks automáticos y disclaimers permanentes | Manejo de datos sensibles de pacientes o funcionarios |
| Panel de administración del contenido validado | Contenido clínico sin visación de un referente del hospital |

## 1.6 Funcionalidades comprometidas

Funcionalidades esenciales (MVP), las seis definidas en el Sprint 0:

- Autenticación de usuarios: inicio de sesión seguro con identificación del usuario.

- Gestión de progreso: registro automático del avance para retomar la lección donde se dejó.

- Interfaz adaptativa de alta accesibilidad: diseño responsivo con criterios para adultos mayores.

- Módulos educativos interactivos: lecciones estructuradas sobre qué es la IA y cómo usarla.

- Chatbot híbrido con validación de contexto mediante lista blanca.

- Manejo de excepciones y advertencias: fallbacks automáticos y disclaimers visibles.

Funcionalidad deseable: gamificación básica — implementada (tres insignias y página de progreso).

## 1.7 Cambios respecto al Sprint 0

| ANTES (Sprint 0) | AHORA | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| Chatbot solo con preguntas predeterminadas | Chatbot híbrido: texto libre más sugerencias visuales | El control se ejerce sobre la respuesta, no sobre la entrada: la lista blanca garantiza seguridad sin la rigidez identificada como riesgo |
| Cinco patologías base | Seis grupos temáticos, 78 preguntas validadas y 977 variantes | Las urgencias frecuentes (gastroenteritis, neumonía, ITU, cefalea y lumbago) se agruparon en un solo dominio clínico |
| Formato de recursos didácticos sin definir | Audio pregrabado en todas las lecciones (126 archivos) y 63 ilustraciones | Reduce la barrera de lectura en pantalla; se comparó con sintetizador de voz y la grabación se entiende mejor |
| Control de acceso resuelto solo en el cliente | Protección de rutas en el servidor y verificación de desbloqueo en el backend | Una auditoría interna de seguridad detectó que las restricciones podían eludirse manipulando el navegador |
| Avance libre entre las páginas de una lección | Freno de lectura de 8 segundos antes de habilitar el botón Continuar | Evita el avance mecánico sin lectura, detectado durante las pruebas internas |
| Terminología con anglicismos (quiz, link, app) | Lenguaje adaptado: cuestionario, enlace, aplicación | Dieciséis términos corregidos en los contenidos para ajustarse al público objetivo |
| Hosting gestionado por el cliente | Despliegue propio en Vercel y Hugging Face Spaces | Permite validar el incremento funcional sin depender de la gestión del hospital |
| Gamificación clasificada como deseable | Tres insignias implementadas y página de progreso | Cerró antes de lo previsto y refuerza la continuidad del aprendizaje (objetivo específico 4) |

Propósito. validar que la solución responde a las necesidades del cliente. Las seis funcionalidades del MVP corresponden una a una con acuerdos registrados en las actas de las reuniones 2, 3 y 4, y el alcance excluido corresponde a delimitaciones que el propio cliente estableció.

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Diagrama de arquitectura

Arquitectura cliente-servidor en tres capas, con dos repositorios de datos especializados:

NAVEGADOR (celular / computador)

|  HTTPS

v

FRONTEND · Next.js 16 · React 19 · Vercel  <---->  Google OAuth 2.0

|  REST / JSON + JWT Bearer

v

BACKEND · FastAPI · Docker · Hugging Face Spaces

|                |                |

v                v                v

PostgreSQL          FAISS            Groq API

14 tablas       1.055 textos     Llama 3.1 / 3.3

La autenticación con Google se resuelve en el frontend y se intercambia una sola vez por un JWT propio del backend, de modo que el backend no depende de un servicio externo en cada petición.

## 2.2 Frontend

Next.js 16.2.6 con App Router, React 19.2, TypeScript 5, TailwindCSS v4, NextAuth v5 y Lucide React. Doce rutas implementadas y aproximadamente 7.200 líneas de código. El estado se maneja con hooks de React, sin librería de estado global, porque el volumen de estado compartido no lo justifica. Todas las llamadas al backend están centralizadas en src/lib/api.ts: ningún componente hace fetch por su cuenta, lo que permitió cambiar la URL del backend al desplegar sin modificar una sola pantalla. El punto de quiebre responsivo está en 768 px.

## 2.3 Backend

FastAPI 0.111, SQLAlchemy 2, Pydantic 2, Alembic y Uvicorn. Cuatro módulos de dominio, diecinueve endpoints REST, aproximadamente 6.800 líneas de código, diecisiete pruebas automatizadas con pytest y ruff como linter estático. La documentación interactiva se autogenera en /docs y queda deshabilitada en producción mediante la variable ENVIRONMENT.

| GRUPO | ENDPOINTS |
| --- | --- |
| /api/auth | POST /login · GET /me |
| /api/educacion | GET /modulos · GET /modulos/{id} · GET /lecciones/{id} |
| /api/progreso | POST /leccion · POST /quiz · GET / |
| /api/chatbot | POST /preguntar · POST /valorar · GET /conversaciones · GET /conversaciones/{id}/mensajes |
| /api/chatbot/admin | CRUD de patologías y preguntas · POST /recargar-whitelist |

## 2.4 Base de datos

PostgreSQL con catorce tablas y cuatro migraciones gestionadas con Alembic.

| DOMINIO | TABLAS |
| --- | --- |
| Usuarios | usuario |
| Educación | modulo · leccion · quiz_final · pregunta_quiz · opcion_respuesta |
| Progreso | progreso_leccion · intento_quiz · insignia · insignia_obtenida |
| Chatbot | patologia · pregunta_chatbot · conversacion · mensaje_chat |

El contenido de cada lección se almacena como JSON flexible dentro del campo leccion.contenido (páginas, ejercicio y quiz corto), lo que permite variar la estructura pedagógica sin migrar el esquema. Las relaciones de progreso utilizan claves foráneas reales, corregidas explícitamente en el commit fb4b4f9.

## 2.5 Servicios externos y APIs

| SERVICIO | PARA QUÉ | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Google OAuth 2.0 | Inicio de sesión del usuario | Operativo |
| Groq — llama-3.1-8b-instant | Modelo primario de respuesta | Operativo |
| Groq — llama-3.3-70b-versatile | Respaldo ante saturación de cuota | Operativo |
| HuggingFace MiniLM multilingüe | Embeddings, ejecutados localmente en el contenedor | Operativo |
| Vercel | Hosting del frontend | Operativo |
| Hugging Face Spaces (Docker) | Hosting del backend, puerto 7860 | Operativo |

Ninguna credencial está versionada: todas se inyectan mediante variables de entorno y los archivos .env están declarados en .gitignore.

## 2.6 Patrón arquitectónico

Arquitectura modular en capas. Los cuatro módulos del backend replican la misma estructura de cinco archivos:

controller.py  ->  define URL y método HTTP, valida el token

service.py     ->  reglas de negocio (desbloqueos, aprobación de quiz, cascada IA)

repository.py  ->  consultas a la base de datos

entity.py      ->  tablas de PostgreSQL (ORM)

schema.py      ->  forma del JSON de entrada y salida (DTO)

El schema separado cumple una función de seguridad concreta: nunca se devuelve la entidad de la base de datos directamente. En el quiz, el schema de salida omite el campo es_correcta, de modo que la respuesta correcta jamás viaja al navegador.

Flujo de una petición de extremo a extremo (el usuario pregunta al chatbot):

- El usuario escribe "¿qué es la presión alta?" en la pantalla /chatbot.

- lib/api.ts llama a POST /api/chatbot/preguntar con el JWT en la cabecera Authorization.

- controller.py valida el token mediante Depends(get_usuario_actual) y delega al service.

- service.py normaliza el texto y busca coincidencia exacta en la lista blanca; la encuentra.

- repository.py persiste la pregunta y la respuesta en la tabla mensaje_chat.

- El frontend recibe la respuesta validada sin que ningún modelo de lenguaje haya intervenido.

## 2.7 Justificación de tecnologías

| TECNOLOGÍA | POR QUÉ ESTA | Y NO OTRA |
| --- | --- | --- |
| Next.js y React | Renderizado en servidor y enrutado por archivos | React puro exigía construir el enrutado a mano |
| FastAPI | Documentación automática y validación con Pydantic | Django traía un ORM y un admin que no íbamos a usar |
| PostgreSQL | Integridad referencial y campos JSON en la misma tabla | MongoDB complicaba la integridad del progreso |
| FAISS | Búsqueda vectorial en memoria, sin servidor adicional | Pinecone o Weaviate agregaban costo y dependencia externa |
| Groq | Capa gratuita amplia y latencia muy baja | OpenAI exige facturación activa |
| Embeddings locales | La lista blanca funciona aunque la API externa caiga | Embeddings por API creaban un punto único de falla |
| Hugging Face Spaces | Docker gratuito con RAM suficiente para el modelo | Render y Railway limitan la RAM del plan gratuito |

## 2.8 Control de la IA: el diferenciador técnico

El asistente aplica una cascada de cuatro niveles antes de entregar cualquier respuesta:

| NIVEL | MECANISMO | RESULTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coincidencia exacta sobre texto normalizado | Respuesta validada, determinística |
| 2 | Lista blanca semántica FAISS, umbral 0,45 | Respuesta validada |
| 3 | Corte por fuera de alcance, umbral 1,4 | Fallback fijo, sin consumir cuota de IA |
| 4 | RAG con modelo de lenguaje, k = 3 fragmentos | Respuesta acotada al contexto validado |

Los umbrales fueron calibrados con una batería de preguntas reales. La instrucción del sistema prohíbe explícitamente inventar información, indicar dosis, recomendar o suspender medicamentos y entregar diagnósticos; si el contexto no alcanza, obliga a responder con un mensaje fijo de fallback. Diecisiete pruebas automatizadas verifican que este comportamiento no se rompa. La lista blanca contiene 78 preguntas validadas y 977 variantes de redacción, lo que suma 1.055 textos indexados.

## 2.9 Auditoría de seguridad

El 27 de julio de 2026 se realizó una auditoría interna del código que detectó siete vulnerabilidades, todas corregidas antes de esta entrega:

| SEVERIDAD | HALLAZGO | CORRECCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Crítica | El endpoint del chatbot no verificaba que el usuario tuviera el módulo desbloqueado | Verificación de chatbot_esta_desbloqueado en POST /preguntar |
| Crítica | La protección de rutas existía solo en el cliente y podía eludirse | Proxy de servidor que redirige las nueve rutas privadas sin sesión |
| Alta | El registro de lecciones podía duplicar filas de progreso | registrar_leccion convertido en operación idempotente |
| Alta | La documentación de la API quedaba pública en producción | /docs y /redoc deshabilitados según la variable ENVIRONMENT |
| Media | El parseo de la cabecera Authorization era frágil | Reemplazo de replace por partition en ambas dependencias |
| Media | El endpoint GET /me repetía la lógica de validación del token | Delegado a la dependencia get_usuario_actual |
| Media | El panel de administración se renderizaba antes de comprobar el rol | Rol extraído del JWT y redirección previa al render |

Propósito. demostrar un diseño técnico coherente. Cada capa tiene una responsabilidad única, cada tecnología responde a una restricción real del proyecto (costo cero, equipo de cuatro personas, un semestre de plazo) y el mecanismo de control de la IA es lo que hace viable un asistente de salud en contexto hospitalario.

# 3. Diseño UX/UI

## 3.1 Wireframes o mockups

El cliente entregó una maqueta funcional de referencia antes del Sprint 1, alojada en wise-digital-guide.lovable.app, que consta tanto en el formulario de levantamiento como en el documento de Sprint 0. Esa maqueta fue el punto de partida visual del proyecto.

A partir de ella, el equipo iteró directamente sobre la aplicación funcional en lugar de sobre prototipos estáticos: la evolución visual de las pantallas es rastreable en los 22 Pull Requests del repositorio.

Pendiente. En la cuarta reunión (22/04/2026) se comprometieron dos o tres propuestas de interfaz en Figma para someter a votación en el Consejo Consultivo del hospital. Esas propuestas no fueron construidas: se repriorizó validar sobre la aplicación real, por considerarse más útil que validar sobre un prototipo estático. La validación con el Consejo Consultivo queda comprometida para el Hito 3.

## 3.2 Flujos de navegación

El flujo es deliberadamente lineal: el usuario no elige entre opciones, la aplicación lo guía.

/  ->  /login (cuenta de Google)  ->  /bienvenida  ->  /inicio  ->  /modulos

->  /modulos/[id]  ->  /modulos/[id]/lecciones/[leccion_id]   (x13 lecciones)

->  /quiz/[id]  ->  [5 de 7 aciertos]  ->  módulo siguiente desbloqueado

->  /chatbot   (requiere Módulo 2 completo)

Accesibles en todo momento desde la barra:   /progreso     /ajustes

La regla de desbloqueo progresivo está implementada en progreso/service.py: el Módulo 2 requiere aprobar el cuestionario del Módulo 1 y el chatbot requiere completar el Módulo 2. Un módulo bloqueado se presenta con un candado y un texto que explica qué falta para abrirlo, nunca simplemente atenuado. Las nueve rutas privadas están además protegidas en el servidor mediante un proxy de Next.js, de modo que la restricción no depende del navegador.

Dentro de una lección, el botón Continuar permanece deshabilitado durante ocho segundos con la leyenda "Leyendo…", para evitar que el usuario avance mecánicamente sin leer el contenido.

## 3.3 Pantallas principales

| RUTA | FUNCIÓN |
| --- | --- |
| /login | Inicio de sesión con cuenta de Google (OAuth 2.0) |
| /bienvenida | Onboarding para usuarios nuevos |
| /inicio | Home autenticado |
| /modulos y /modulos/[id] | Listado y detalle con estado de desbloqueo |
| /modulos/[id]/lecciones/[leccion_id] | Lección: páginas, ilustración, audio, ejercicio y prueba rápida |
| /quiz/[id] | Cuestionario final del módulo |
| /chatbot | Asistente con sugerencias y disclaimer permanente |
| /progreso | Avance del usuario e insignias obtenidas |
| /ajustes | Tamaño de letra: 16, 18 o 22 px |
| /admin/chatbot | Panel de gestión de la lista blanca, requiere rol admin |

## 3.4 Criterios de accesibilidad

Los criterios se fijaron como reglas globales antes de diseñar, de modo que no dependan de que quien programa recuerde aplicarlas.

| CRITERIO | META | IMPLEMENTADO |
| --- | --- | --- |
| Tamaño de texto base | Igual o mayor a 18 px | 18 px, ajustable a 16 o 22 px |
| Objetivos táctiles | Igual o mayor a 44 × 44 px | Regla CSS global sobre todos los botones |
| Contraste del texto de cuerpo | WCAG 2.1 AA (4,5:1) | 16,64:1 (nivel AAA) |
| Contraste de títulos | WCAG 2.1 AA | 8,21:1 (nivel AAA) |
| Indicador de foco | Visible al navegar con teclado | Contorno azul de 3 px |
| Alternativa al texto | Contenido audible | 126 audios pregrabados |
| Lenguaje | Sin jerga técnica, frases cortas | Redacción revisada lección por lección |

Paleta institucional y ratios de contraste medidos sobre el fondo #FAFAF7:

| COLOR | USO | CONTRASTE |
| --- | --- | --- |
| #1B4F7A azul institucional | Títulos y acciones primarias | 8,21:1 — AAA |
| #1A1A1A gris carbón | Texto de cuerpo | 16,64:1 — AAA |
| #2D6E3E verde | Éxito y contenido completado | 5,89:1 — AA |
| #B02E2E rojo | Alertas y advertencias | 6,13:1 — AA |
| #B85C00 ámbar | Estado en progreso | 4,40:1 — por ajustar |
| #FAFAF7 blanco hueso | Fondo de toda la aplicación | — |

El estado nunca se comunica solo mediante color: cada estado lleva siempre un ícono y una palabra, de modo que sea legible para usuarios con daltonismo.

## 3.5 Validación con el cliente

| N° | FECHA | MODALIDAD | RESULTADO PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/04/2026 | Zoom | Presentación del equipo e intercambio de contactos |
| 2 | 10/04/2026 | Meet | Sin integración hospitalaria; la validación clínica es responsabilidad del hospital |
| 3 | 17/04/2026 | Meet | Login confirmado, chatbot restringido y cinco patologías iniciales |
| 4 | 22/04/2026 | Meet | Roles de contraparte definidos; interfaz a votación en el Consejo Consultivo |

Brecha detectada. No hay registro formal de reuniones posteriores al 22 de abril de 2026. Retomar la periodicidad de las reuniones y documentar sus actas es la primera acción comprometida para el Hito 3.

Propósito. asegurar una buena experiencia de usuario. Los criterios de accesibilidad están escritos en el código como reglas globales y son verificables; la validación con usuarios reales en el Consejo Consultivo queda comprometida para el hito siguiente.

# 4. Primer Incremento Funcional

## 4.1 Repositorio Git

| MÉTRICA | VALOR |
| --- | --- |
| Commits totales | 105 (21/04/2026 – 27/07/2026) |
| Pull Requests mergeados | 24 |
| Ramas creadas en el remoto | 31 |
| Integrantes con commits propios | 4 |
| Archivos versionados | 311 |
| Líneas de código | ≈ 13.950 (7.110 TypeScript/TSX y 6.847 Python) |
| Commits con formato convencional | 56 de 105 (53 %) |

Flujo de trabajo: monorepo con backend y frontend separados; rama main estable; rama develop de integración; una rama por funcionalidad con prefijos feat/, fix/, feature/ y chore/; toda integración pasa por Pull Request con revisión cruzada entre integrantes; los secretos permanecen fuera del repositorio y están documentados en archivos .env.example.

Distribución de commits: Germán Peralta 39, Brandon Duarte 32, Javiera Lamilla 28 y HIN0 6.

## 4.2 Estructura del proyecto

Guia_Digital_AdultoMayor/

|-- docker-compose.yml        levanta backend y PostgreSQL en local

|-- backend/                  FastAPI · ~6.847 líneas

|   |-- main.py               arranque, CORS, routers, seed automático

|   |-- .env.example          variables documentadas (sin secretos)

|   |-- ruff.toml             configuración del linter estático

|   |-- core/                 config, database, security (JWT), dependencies

|   |-- modules/

|   |   |-- auth/             Google OAuth y modo invitado

|   |   |-- educacion/        módulos, lecciones y quizzes

|   |   |-- progreso/         avance, insignias y reglas de desbloqueo

|   |   \-- chatbot/          lista blanca, RAG y panel admin

|   |       |-- seeds/        10 archivos de contenido clínico

|   |       \-- data/         conocimiento.txt (10 temas, 69 secciones)

|   |-- alembic/versions/     4 migraciones

|   |-- tests/                17 pruebas automatizadas

|   \-- seed.py               13 lecciones y 2 quizzes finales

|

\-- frontend/                 Next.js 16 · ~7.110 líneas

|-- src/app/              12 rutas del App Router

|-- src/components/       layout y componentes de módulos

|-- src/lib/api.ts        única puerta al backend (funciones tipadas)

|-- src/proxy.ts          protección de rutas privadas en el servidor

|-- .env.example          variables documentadas (sin secretos)

\-- public/               126 audios MP3 y 63 ilustraciones SVG

Agregar una patología nueva al chatbot consiste en crear un archivo en seeds/ y reiniciar el backend: no requiere ningún cambio de lógica.

## 4.3 Primeras funcionalidades

Contenido educativo sembrado y operativo

- Tres módulos, 13 lecciones y 72 páginas de contenido.

- Once ejercicios interactivos y 40 preguntas de quiz corto.

- Dos cuestionarios finales de siete preguntas, con mínimo de cinco aciertos para aprobar.

- Tres insignias asociadas a la completitud de cada módulo.

- Freno de lectura de ocho segundos por página y lenguaje sin anglicismos (16 términos corregidos).

Chatbot

- Seis grupos de patología, 78 preguntas validadas y 977 variantes de redacción.

- Base de conocimiento con 10 temas y 69 secciones; 1.055 textos indexados en FAISS.

- Valoración de respuestas por parte del usuario e historial de conversaciones.

Accesibilidad

- Audio disponible en todas las lecciones y ajuste global del tamaño de letra.

- Navegación por teclado con indicador de foco visible.

## 4.4 README y documentación

Estado: parcial. El README del frontend fue reescrito con documentación real del proyecto (requisitos, instalación, variables y estructura) y se crearon archivos .env.example en backend y frontend, junto con un docker-compose.yml que levanta el backend y PostgreSQL en un solo comando. Quedan dos tareas: no existe un README.md en la raíz del repositorio que describa el monorepo completo, y el README del backend sigue desactualizado en dos puntos (describe un módulo admin/ que no existe como carpeta y declara el chatbot como pendiente para el Sprint 3, cuando ya está terminado).

## 4.5 Tabla de funcionalidades

| FUNCIONALIDAD | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Inicio de sesión con cuenta de Google | ✔ Completa | Desplegado y operativo |
| Módulos y lecciones (3 módulos, 13 lecciones) | ✔ Completa | 72 páginas de contenido |
| Ejercicios interactivos y cuestionarios | ✔ Completa | 11 ejercicios y 2 cuestionarios finales |
| Chatbot con lista blanca y RAG | ✔ Completa | 78 preguntas validadas |
| Panel de administración del chatbot | ✔ Completa | CRUD y recarga del índice |
| Audio y ajuste de tamaño de letra | ✔ Completa | 126 audios pregrabados |
| Protección de rutas y auditoría de seguridad | ✔ Completa | 7 vulnerabilidades corregidas el 27/07/2026 |
| Progreso persistente e insignias | ◐ En desarrollo | Backend terminado; el frontend aún prioriza localStorage, por lo que el avance no sigue al usuario entre dispositivos |
| Documentación del proyecto | ◐ En desarrollo | README del frontend y .env.example listos; falta el README raíz y actualizar el del backend |
| Cuestionario final del Módulo 3 | ✖ Pendiente | Planificado para el sprint siguiente |
| Validación clínica formal de contenidos | ✖ Pendiente | Depende de la agenda del asesor técnico |

Propósito. demostrar un avance tangible. Siete de once funcionalidades están completas y desplegadas, con métricas verificables de repositorio y de contenido; no se trata de una maqueta.

# 5. Gestión del Proyecto

## 5.1 Backlog actualizado

| HECHO | REPRIORIZADO | SPRINT SIGUIENTE |
| --- | --- | --- |
| Autenticación con cuenta de Google | Gamificación: adelantada desde deseable | Migrar el progreso a persistencia solo en servidor |
| Tres módulos con 13 lecciones y audio | Modo invitado: implementado en el Sprint 2 y retirado el 27/07/2026 | Cuestionario final del Módulo 3 |
| Chatbot con lista blanca, RAG y fallbacks | Audio pregrabado: adelantado al Sprint 2 | Corregir el contraste del color ámbar |
| Panel de administración de contenido | Wireframes en Figma: postergados, se validó sobre la app | Sesión con el Consejo Consultivo |
| Insignias y página de progreso | Cinco patologías ampliadas a seis grupos temáticos | README raíz y actualización del README del backend |
| Auditoría de seguridad: 7 correcciones | Auditoría de seguridad: no estaba planificada, se priorizó tras la revisión de código | Alternativa de acceso para quien no recuerda su correo |
| Documentación técnica y docker-compose | — | Ampliar la lista blanca con nuevas patologías |

## 5.2 Riesgos del proyecto

| RIESGO | IMPACTO | MITIGACIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Alucinación del modelo de lenguaje | Crítico | Cascada de cuatro filtros y 17 pruebas automatizadas | ✔ Mitigado |
| Brecha digital en la autenticación | Alto | El modo invitado que lo mitigaba fue retirado el 27/07/2026; el riesgo vuelve a estar abierto | ✖ Activo |
| Acceso a rutas privadas sin sesión válida | Alto | Proxy de servidor y verificación de desbloqueo en el backend | ✔ Mitigado |
| Demora en la validación clínica | Alto | Panel admin: el hospital edita sin tocar código | ◐ Activo |
| Rigidez percibida del chatbot | Medio | Texto libre con control sobre la respuesta | ✔ Mitigado |
| Saturación de la cuota gratuita de IA | Medio | Modelo de respaldo con cuota propia, caché y lista blanca previa | ✔ Mitigado |
| Accesibilidad insuficiente para el público real | Medio | Criterios medibles en código; falta prueba con usuarios | ◐ Activo |
| Interrupción de la validación con el cliente | Alto | Sin mitigación documentada: tres meses sin actas de reunión | ✖ Activo |

## 5.3 Plan del siguiente hito

Prioridad 1 — Cerrar deuda técnica

- Migrar el progreso a persistencia exclusiva en servidor, eliminando localStorage como fuente primaria.

- Implementar el cuestionario final del Módulo 3 y su insignia asociada.

- Redactar el README raíz del monorepo y actualizar el README del backend.

- Definir una alternativa de acceso para usuarios que no recuerdan su correo, tras el retiro del modo invitado.

Prioridad 2 — Validación real

- Sesión de prueba de usabilidad con personas mayores en el Consejo Consultivo del HUAP.

- Retomar reuniones periódicas con la contraparte y documentar sus actas.

- Obtener la visación clínica formal de las 78 respuestas de la lista blanca.

Prioridad 3 — Ampliación

- Incorporar nuevas patologías a la lista blanca según la priorización del hospital.

- Corregir el contraste del color ámbar y auditar la accesibilidad completa.

- Evaluar la incorporación de integración continua, hoy inexistente en el repositorio.

Propósito. mantener el control del proyecto. El backlog se movió en ambas direcciones con justificación explícita, cinco de los ocho riesgos identificados cuentan con mitigación implementada en código, y los tres que siguen activos están declarados con su causa. El plan del Hito 3 prioriza cerrar deuda técnica antes que agregar funcionalidad nueva.

# Anexo — Información pendiente de confirmar

Los siguientes puntos quedaron como supuestos al momento de redactar este informe y deben verificarse antes de la presentación:

| PUNTO | SITUACIÓN |
| --- | --- |
| Cuarto integrante del equipo | El repositorio registra commits bajo el usuario HIN0. Debe confirmarse si corresponde al alias de un integrante ya nombrado o a una cuarta persona. |
| Apellido del Asesor Técnico | El acta de la cuarta reunión consigna únicamente el nombre Álvaro. |
| URLs de producción | El código lee la URL del backend desde variables de entorno, por lo que no consta en el repositorio. Debe verificarse que ambos despliegues estén operativos. |
| Actas de mayo a julio de 2026 | No hay registro formal de reuniones posteriores al 22 de abril. Si existieron intercambios por correo, conviene documentarlos. |
| Motivo del retiro del modo invitado | El modo invitado se eliminó el 27/07/2026. El informe lo consigna como hecho, sin atribuirle una causa. Debe confirmarse si respondió a una decisión pedagógica, a un hallazgo de la auditoría de seguridad o a una solicitud del cliente, ya que de ello depende cómo se presenta. |
| Alternativa de acceso | Con el modo invitado retirado, el riesgo de brecha digital en la autenticación queda sin mitigación. Conviene definir qué se ofrece a la persona mayor que no recuerda su correo antes de la presentación. |